- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR UN APLICATIVO ESTADÍSTICO USANDO SOFTWARE LIBRE PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE LOS ENSAYOS DE APTITUD EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CÓD. 61134. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAZO OPS: | Fecha inicio | 07 | 11 | 2025 | Fecha Terminación (Incluidas prórrogas y suspensiones) | 30 | 11 | 2025 |
|  |  | Día | Mes | Año |  | Día | Mes | Año |

- DETALLE DE LA EJECUCIÓN

| No. | OBLIGACIÓN ESPECÍFICA (Incluir cada obligación tal como se pactó en la OPS) | ACTIVIDADES EJECUTADAS (Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado) | AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN (Incluir el porcentaje de avance por cada obligación ejecutada en el periodo de actividades informado, y la total acumulada a la fecha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Periodo (%) | Acumulada a la fecha (%) |
| 1 | Realizar la estructura del proyecto, funciones base para carga y validación de datos. | Se estructuró el repositorio inicial y se implementaron funciones base para carga y validación de datos. La línea base del código quedó inventariada y verificada mediante hash SHA-256 y parseo sintáctico. | 100% | 100% |
| 2 | Implementar pruebas de validación de ítems de ensayo (homogeneidad y estabilidad). | Se implementaron las pruebas de validación de ítems de ensayo para homogeneidad y estabilidad. Los cálculos quedaron documentados y verificados con datos patrón y pruebas automatizadas. | 100% | 100% |
| 3 | Desarrollar el núcleo de análisis robusto (Algoritmo A, NIQR, MADe). | Se desarrolló el núcleo de análisis robusto con Algoritmo A, nIQR y MADe. La precisión numérica y reproducibilidad de las funciones quedaron verificadas mediante pruebas automatizadas. | 100% | 100% |
| 4 | Realizar la implementación de todos los indicadores de desempeño, plantilla de informe. | Se implementaron los indicadores de desempeño z, z prima, zeta y En, sus criterios de clasificación y la plantilla de resultados. Cálculos y banderas de aptitud quedaron validados con ejemplos numéricos. | 100% | 100% |
| 5 | Realizar el diseño y maquetación de la UI/UX en Shiny (paneles, inputs, botones). | Se diseñó y maquetó la interfaz Shiny mediante wireframes, prototipo HTML, diagrama de navegación y recorrido visual respaldado por capturas reproducibles. | 100% | 100% |
| 6 | Realizar conexión de los controles de la UI con las funciones del motor estadístico. | Se conectaron los controles de la interfaz con el motor estadístico dentro del servidor reactivo Shiny. Se verificó el flujo operativo completo desde carga de datos hasta descarga de reportes. | 100% | 100% |
| 7 | Desarrollar visualizaciones interactivas (boxplots, histogramas, gráficos de puntajes). | Se desarrollaron e integraron visualizaciones interactivas, incluidos boxplots, histogramas, gráficos de puntajes y heatmap global. Outputs gráficos quedaron verificados mediante pruebas y capturas. | 100% | 100% |
| 8 | Realizar pruebas de integración, depuración de errores y redacción del manual de usuario. | Se realizaron pruebas de integración y extremo a extremo, depuración y consolidación de la versión beta. Se elaboraron manual de usuario y manual de desarrollador para operación y mantenimiento. | 100% | 100% |
| 9 | Elaborar el informe de validación del aplicativo para el entregable del proyecto. | Se elaboró el informe final de validación con matriz R frente a Excel/VIVO y anexos reproducibles de homogeneidad, estabilidad, estadísticos robustos, Algoritmo A y puntajes. Se verificó reproducibilidad con tolerancia de 10⁻⁵. | 100% | 100% |

- PRODUCTOS ENTREGADOS A LA FECHA (En caso de haber sido pactados)

| 1 | Repositorio de código en GitHub: https://github.com/wrsalas/calaire_pt_app |
| --- | --- |
| 2 | Aplicativo estadístico en línea: https://w421.shinyapps.io/pt_app/ |
| 3 | Aplicativo de gestión en línea: https://calaire-app.vercel.app/inicio |
| 4 | Repositorio de código en GitHub: https://github.com/wrsalas/calaire-app-ea |
| 5 | Entregables https://github.com/wrsalas/calaire_pt_app/tree/main/Entregables_pt_app |

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 17 de Julio de 2026.

| Firma Contratista Nombre: SALAS CHAVEZ WILSON RAFAEL |  | Vo.Bo. Supervisor(a)/ Interventor(a) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nombre: ZAPATA SANCHEZ CARMEN ELENA |